CREATORKIT

Handoff Notes & Build Progress

April 2026  |  Session 2

# 1. Project Identity

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Nama Produk | CreatorKit |
| Tagline | Privacy-First Browser Tools for Creators |
| URL Live | https://creatorkit-tools.vercel.app |
| GitHub Repo | github.com/Nautilus2512/creatorkit (public) |
| Vercel Project | creatorkit-tools (Hobby plan) |
| GitHub Account | Nautilus2512 / nautilusoceansailor@gmail.com |
| Contact Email | creatorkit.hello@gmail.com |
| Stack | Next.js 16, Tailwind CSS, TypeScript |
| Hosting | Vercel (free tier) |
| Payment Gateway | Lemon Squeezy (belum setup, bulan 3) |
| Analytics | Vercel Analytics (sudah aktif di production) |

# 2. Profil Developer

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Level Coding | Belum familiar coding, dibantu AI (Cursor, Claude, v0.dev) |
| Modal Awal | $0 — semua tools gratis |
| Target Pasar | Global (bukan hanya Indonesia) |
| Tools Build | Cursor + Claude + v0.dev |
| Local Path | D:\Documents (D)\Softwares\test website\b_2UDvMi65WcP\ |

# 3. Arsitektur & Tech Stack

## 3.1 File Structure

| File / Folder | Fungsi |
| --- | --- |
| app/page.tsx | Landing page (use client, ShortcutsModal) |
| app/tools/page.tsx | Tools dashboard dengan Coming Soon section |
| app/tools/metadata-remover/page.tsx | Render MetadataRemover component |
| app/tools/image-resizer/page.tsx | Render ImageResizer component |
| app/tools/design-tokens/page.tsx | Render DesignTokenGenerator component |
| app/privacy/page.tsx | Privacy Policy |
| app/terms/page.tsx | Terms of Service |
| app/layout.tsx | Root layout dengan SEO metadata lengkap |
| app/sitemap.ts | Sitemap otomatis untuk Google |
| app/robots.ts | Robots.txt untuk crawler |
| components/tools/metadata-remover.tsx | Full metadata remover dengan ffmpeg.wasm |
| components/tools/image-resizer.tsx | Image resizer dengan split panel |
| components/tools/design-token-generator.tsx | Design token generator dengan custom color picker |
| components/file-dropzone.tsx | Shared upload dengan forwardRef |
| components/shortcuts-modal.tsx | Keyboard shortcuts modal (hidden di mobile) |
| public/google*.html | Google Search Console verification file |

## 3.2 Libraries yang Terinstall

| Library | Fungsi |
| --- | --- |
| exifr | Baca EXIF metadata gambar |
| jszip | ZIP download + parsing Office docs |
| pdf-lib | Baca dan edit PDF metadata |
| music-metadata | Baca audio metadata (browser-compatible) |
| @ffmpeg/ffmpeg + @ffmpeg/util | Audio metadata removal via WebAssembly |
| lucide-react | Icons |
| @vercel/analytics | Analytics production |

# 4. Fitur yang Sudah Selesai

## 4.1 Tool 1 — Metadata Remover

- Support: JPG, PNG, WEBP, TIFF, HEIC, BMP, GIF, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, MP3, FLAC, WAV, OGG, M4A, AAC, WMA, AIFF

- Batch upload hingga 20 file

- Selective field removal per kategori file (GPS, Device, Date, dll)

- Before/after diff view (Removed hijau / Kept kuning)

- Download per file + Download All as ZIP

- Export metadata report sebagai CSV

- Audio: SEMUA format sudah support actual removal via ffmpeg.wasm

- Split panel layout: kiri (upload+options, scrollable) + kanan (metadata, scrollable)

- Sticky action bar di kedua panel

- Keyboard shortcuts: Ctrl+O, Ctrl+Enter, Ctrl+D, Ctrl+E, Ctrl+Backspace

- ShortcutsModal terintegrasi

## 4.2 Tool 2 — Image Resizer

- 12 platform, 40+ size preset dengan aspect ratio labels

- Selected sizes chip summary (removable)

- Interactive crop preview dengan drag

- Batch upload + download all as ZIP

- Custom size input dengan auto ratio calculation

- Output format: JPG / PNG / WebP dengan quality slider

- Split panel layout dengan sticky action bar

- Keyboard shortcuts: Ctrl+O, Ctrl+Enter, Ctrl+D, Ctrl+Backspace

## 4.3 Tool 3 — Design Token Generator

- Custom color picker dengan draggable hue slider dan SL area (bisa di-drag, bukan hanya klik)

- Primary, Secondary, Accent color inputs

- Auto-generate 10-shade palette (50-900) per warna

- Click-to-copy per shade

- Live preview dengan light/dark mode toggle

- Core scales: Typography, Spacing, Border Radius

- Export: CSS (dengan :root light + .dark semantic tokens), Tailwind config, JSON

- Split panel layout: kiri (Brand Colors + Palette + Core Scales) + kanan (Live Preview + Export)

- Sticky Copy CSS button di bawah panel kiri

- Keyboard shortcut: Ctrl+C (copy CSS)

## 4.4 Platform & UI

- Logo CreatorKit: SVG shield + three dots (biru, ungu, kuning) melambangkan privasi + 3 tools

- Sticky top navigation bar di semua halaman

- Tools dashboard dengan Coming Soon section (6 tools mendatang)

- Seluruh kartu tool bisa diklik penuh (tidak perlu tepat klik tombol Open Tool)

- Back button dengan ArrowLeft icon dan label Alt+Left Arrow

- ShortcutsModal di semua halaman — HIDDEN di mobile (md:flex), visible di desktop

- Keyboard shortcuts: 1/2/3 navigasi antar tools, ? toggle modal

- Split panel layout responsive: desktop = 2 kolom fixed height, mobile = stack vertikal

- Feedback link: mailto:creatorkit.hello@gmail.com di footer

- Privacy Policy + Terms of Service dengan email nyata

## 4.5 SEO & Analytics

- Meta tags lengkap: title, description, keywords, Open Graph, Twitter Card

- Sitemap otomatis di /sitemap.xml

- Robots.txt di /robots.txt

- Google Search Console sudah terdaftar dan terverifikasi

- Sitemap sudah disubmit (menunggu Google crawl, 1-2 hari)

- Vercel Analytics aktif di production

# 5. Keyboard Shortcuts System

| Shortcut | Aksi | Halaman |
| --- | --- | --- |
| ? | Toggle shortcuts modal | Semua halaman |
| Esc | Tutup modal | Semua halaman |
| 1 | Go to Metadata Remover | Landing + Dashboard |
| 2 | Go to Image Resizer | Landing + Dashboard |
| 3 | Go to Design Tokens | Landing + Dashboard |
| Ctrl+O | Buka file upload | Metadata, Image Resizer |
| Ctrl+Enter | Clean / Generate | Metadata, Image Resizer |
| Ctrl+D | Download ZIP | Metadata, Image Resizer |
| Ctrl+E | Export CSV | Metadata Remover |
| Ctrl+Backspace | Clear semua file | Metadata, Image Resizer |
| Ctrl+C | Copy CSS tokens | Design Token Generator |

# 6. Status Checklist

| Item | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Metadata Remover — Image/PDF/Office | DONE | Semua format berfungsi penuh |
| Metadata Remover — Audio (semua format) | DONE | ffmpeg.wasm, actual removal berjalan |
| Image Resizer — 40+ platform sizes | DONE | 12 platform, custom size support |
| Design Token Generator | DONE | Custom color picker dengan drag |
| Split panel layout (semua tools) | DONE | Desktop 2 kolom, mobile stack |
| Keyboard shortcuts (semua halaman) | DONE | Hidden di mobile |
| ShortcutsModal | DONE | Hidden di mobile dengan hidden md:flex |
| Logo SVG shield + three dots | DONE | Melambangkan privasi + 3 tools |
| SEO meta tags + sitemap + robots.txt | DONE | Sudah live |
| Google Search Console | DONE | Terverifikasi, sitemap submitted |
| Coming Soon section di /tools | DONE | 6 tools mendatang ditampilkan |
| Kartu tool bisa diklik penuh | DONE | Link wrapper pada seluruh card |
| Feedback email di footer | DONE | creatorkit.hello@gmail.com |
| Privacy Policy + Terms of Service | DONE | Email nyata sudah dipasang |
| Perbaikan kalimat landing page | DONE | Hero + subheadline + card descriptions |
| Ko-fi donation button | PENDING | Menunggu PayPal siap |
| Share ke Reddit + Product Hunt | PENDING | Belum dilakukan |
| Pricing page (Pro plan) | PENDING | Rencana bulan 3 |
| Lemon Squeezy setup | PENDING | Rencana bulan 3 |
| Sitemap Google index | PENDING | Menunggu Google crawl 1-2 hari |

# 7. Model Bisnis

| Tier | Harga | Yang Didapat |
| --- | --- | --- |
| Free | $0 | Semua tools (bulan 1-2, growth phase) |
| Pro | $5/bulan | Unlimited + batch processing (launch bulan 3) |
| Lifetime | $19 sekali | Akses selamanya — cash injection (bulan 4) |
| Donasi | Ko-fi (bebas) | Menunggu PayPal siap |

# 8. Roadmap Tools Baru (Jangka Panjang)

Semua tools berikut bisa berjalan 100% client-side. Urutan berdasarkan kemudahan build.

## Kelompok Mudah (1-2 jam per tool)

- Lorem Ipsum Generator

- Word/Character Counter

- Base64 Encoder/Decoder

- URL Encoder/Decoder

- Password Generator

- Hash Generator (MD5, SHA256)

- QR Code Generator

- JSON Formatter & Validator

- Markdown to HTML Converter

- CSV to JSON Converter

- Text Diff Checker

- Gradient Generator (CSS)

- Shadow Generator (CSS box-shadow)

- Border Radius Visualizer

- Image Format Converter (JPG/PNG/WebP)

## Kelompok Sedang (1-2 hari per tool)

- Image Compressor (Canvas API + quality slider)

- Color Palette Extractor (extract warna dari foto)

- Favicon Generator (dari teks atau gambar)

- OG Image Generator (preview Open Graph)

- Audio Waveform Visualizer

- BPM Detector

- Video Thumbnail Extractor (Canvas API)

## Kelompok Kompleks (beberapa hari per tool)

- Background Remover (ONNX AI model via WebAssembly)

- Image Watermark Adder

- PDF to Image Converter

- Screenshot to Mockup

- Font Pairer

- File Checksum Verifier

Integrasi antar tools yang direncanakan:

- Color Palette Extractor -> langsung ke Design Token Generator

- Image Compressor -> terintegrasi dengan Metadata Remover (hapus metadata sekaligus kompres)

- QR Code Generator -> menggunakan brand colors dari Design Token Generator

- Favicon Generator -> menggunakan warna primary dari Design Token Generator

# 9. Deployment Workflow

| Step | Perintah / Aksi |
| --- | --- |
| 1. Edit | Edit kode di VS Code / Cursor |
| 2. Test lokal | npm run dev → buka localhost:3000 |
| 3. Commit | git add . && git commit -m "feat/fix: deskripsi" |
| 4. Push | git push → Vercel auto-deploy dalam 1-2 menit |
| 5. Verify | Buka creatorkit-tools.vercel.app dan test |
| Lockfile | Setelah npm/pnpm install baru: pnpm install && git add pnpm-lock.yaml && git commit && git push |

# 10. Instruksi untuk Claude di Sesi Baru

Halo Claude! Ini adalah handoff notes dari sesi build CreatorKit. Semua konteks ada di dokumen ini.

## Yang perlu diketahui:

- Developer belum familiar coding — gunakan bahasa yang simpel dan jelaskan posisi kode secara detail

- Semua proses harus client-side (tidak ada backend/server)

- Modal $0 — semua tools dan libraries harus gratis

- Kalau ada error, minta paste error message dan full script file yang bermasalah

- Selalu konfirmasi hasil di localhost sebelum push ke Vercel

- Keyboard shortcuts modal HARUS hidden di mobile: className harus mengandung 'hidden md:flex'

- Setiap tool menggunakan split panel layout dengan md:h-[calc(100vh-13rem)]

- File dropzone menggunakan forwardRef untuk support uploadRef

## Pending items yang belum selesai:

- Ko-fi donation button — menunggu PayPal developer siap

- Share ke Reddit (r/IMadeThis, r/webdev, r/privacy) dan Product Hunt

- Pricing page untuk Pro plan — rencana bulan 3

- Lemon Squeezy setup — rencana bulan 3

- Google Search Console sitemap — menunggu crawl 1-2 hari

- Tools baru — mulai dari kelompok mudah (Password Generator direkomendasikan pertama)

- Reorganisasi halaman /tools berdasarkan kategori saat tools baru mulai ditambahkan

## Catatan teknis penting:

- ffmpeg.wasm diload lazy — hanya saat ada file audio yang diupload

- ShortcutsModal: gunakan 'hidden md:flex' bukan hanya 'flex' di className button

- pnpm digunakan sebagai package manager (bukan npm) untuk deployment Vercel

- Setelah install package baru: selalu sync pnpm-lock.yaml sebelum push

- Domain saat ini: creatorkit-tools.vercel.app (creatorkit-murex redirect ke sini)

- Google Search Console: sudah terverifikasi dengan file HTML di folder public/

CreatorKit Handoff Notes  •  April 2026  •  Sesi 2  •  Dibuat dengan Claude