LOKALKIT / CREATORKIT

Handoff Notes & Build Progress — Session 3

April 2026  |  Updated from Session 2

# 1. Project Identity (Updated)

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Nama Produk Lama | CreatorKit |
| Nama Produk Baru (dipertimbangkan) | Lokalkit — lokalkit.com dan lokalkit.app tersedia |
| Alasan Nama Baru | 'Lokal' langsung menyampaikan local/client-side processing |
| URL Live Saat Ini | https://creatorkit-tools.vercel.app |
| URL Redirect | creatorkit-murex.vercel.app → redirect 307 ke creatorkit-tools.vercel.app |
| GitHub Repo | github.com/Nautilus2512/creatorkit (public) |
| Contact Email | creatorkit.hello@gmail.com |
| Google Search Console | Terverifikasi, 7 halaman ditemukan, sitemap berhasil diproses |
| Stack | Next.js 16, Tailwind CSS, TypeScript |
| Hosting | Vercel (free tier) — tetap di Vercel |
| Domain Plan | Beli lokalkit.com di Namecheap, DNS ke Cloudflare, hosting tetap Vercel |
| LICENSE | All Rights Reserved — file LICENSE sudah ada di root repo |

# 2. Update Sejak Session 2

## 2.1 Yang Baru Diselesaikan

| Item | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Audio metadata removal (semua format) | DONE | ffmpeg.wasm, actual removal berjalan di Vercel |
| Coming Soon section di /tools | DONE | 6 tools mendatang ditampilkan |
| Email placeholder diganti | DONE | creatorkit.hello@gmail.com |
| Feedback link di footer | DONE | mailto link di landing page dan tools |
| SEO meta tags + sitemap + robots.txt | DONE | Sudah live |
| Google Search Console | DONE | Terverifikasi, 7 halaman, sitemap berhasil |
| Kartu tool bisa diklik penuh | DONE | Link wrapper pada seluruh card |
| Shortcuts modal hidden di mobile | DONE | hidden md:flex |
| Logo SVG shield + three dots | DONE | Biru + ungu + kuning |
| Back button ArrowLeft + Alt+Left label | DONE | Di semua tool pages |
| Split panel layout semua tools | DONE | Desktop 2 kolom, mobile stack |
| Custom color picker (drag hue + SL) | DONE | Touch support mobile diperbaiki |
| LICENSE file All Rights Reserved | DONE | Di root repo |
| Terms of Service diperkuat | DONE | 3 section baru ditambahkan |
| Perbaikan kalimat landing + dashboard | DONE | Hero, subheadline, card descriptions |
| Domain lokalkit.com + lokalkit.app | PENDING | Tersedia, belum dibeli — gunakan Namecheap |
| Ko-fi donation button | PENDING | Menunggu PayPal siap |
| Share Reddit + Product Hunt | PENDING | Belum dilakukan |

# 3. Semua Yang Belum Dilakukan

## 3.1 Menunggu Kondisi Tertentu

- Beli domain lokalkit.com di Namecheap — tersedia, sekitar $10-11/tahun

- Beli lokalkit.app di Namecheap sebagai pendamping — sekitar $14-16/tahun

- Setelah beli domain: update URL di app/layout.tsx, app/sitemap.ts, app/robots.ts

- Setelah domain aktif: daftar ulang Google Search Console dengan domain baru

- Setup Ko-fi donation button — menunggu PayPal siap

## 3.2 Promosi — Bisa Dilakukan Sekarang

- Share ke Reddit r/IMadeThis dengan URL spesifik per tool

- Share ke r/webdev dengan angle teknis Next.js + ffmpeg.wasm client-side

- Share ke r/privacy dengan angle 'no tracking, no upload'

- Persiapan Product Hunt launch — buat akun dan aktif di komunitas beberapa minggu sebelum launch

- Waktu terbaik launch Product Hunt: Selasa/Rabu pukul 12:01 pagi waktu San Francisco

## 3.3 Bisnis — Bulan 3

- Pricing page untuk Pro plan $5/bulan

- Setup Lemon Squeezy untuk Pro plan dan Lifetime $19

- Launch Pro plan — verifikasi akses via license key dari Lemon Squeezy

## 3.4 Google & SEO

- Pantau Google Search Console — cek halaman yang sudah terindex

- Blog posts yang menarget keyword spesifik per tool untuk traffic organik

- Contoh: 'how to remove GPS from photos online' → halaman Metadata Remover

## 3.5 Accessibility

- Screen reader support dengan aria-labels di semua tools

- Keyboard navigation dan tab order yang logis

- High contrast mode sebagai opsi tambahan

- Focus indicators yang jelas untuk navigasi keyboard

- Alt text pada semua gambar preview di Image Resizer

- Error messages tidak hanya mengandalkan warna

- Color Blind Preview mode di Design Token Generator — simulasi Deuteranopia, Protanopia, Tritanopia

## 3.6 UI & UX

- Pertahankan desain hitam putih — keputusan jangka panjang

- Tambahkan filter kategori di halaman tools saat jumlah tools mencapai 8-10

- Tambahkan search bar di halaman tools saat tools mencapai 15+

- Deep linking per tool untuk promosi dan SEO — jangan share URL utama saja

## 3.7 Legalitas — Opsional Tidak Mendesak

- Tambahkan nama spesifik di LICENSE: 'Copyright (c) 2026 CreatorKit by [nama]. All Rights Reserved.'

- JavaScript Obfuscation untuk proteksi teknis tambahan — pertimbangkan saat sudah scale

## 3.8 Domain & Infrastructure

- Beli domain di Namecheap (bukan GoDaddy, bukan Sav.com)

- Setup DNS ke Cloudflare setelah dapat domain — gratis dan lebih cepat

- Hosting tetap di Vercel — jangan pindah ke Namecheap hosting

- Setup ideal: Domain (Namecheap) + DNS (Cloudflare) + Hosting (Vercel)

# 4. Roadmap Tools Lengkap

## 4.1 Tools Yang Sudah Ada (3 Tools)

- Metadata Remover — Image, PDF, Office, Audio (semua format via ffmpeg.wasm)

- Image Resizer — 40+ sizes, 12 platforms, custom size, crop preview

- Design Token Generator — custom color picker, CSS/Tailwind/JSON export

## 4.2 Kelompok Mudah (1-2 jam per tool)

| Tool | Catatan |
| --- | --- |
| Password Generator | Paling relevan dengan positioning privasi |
| QR Code Generator | Bisa custom dengan brand colors dari Design Token |
| Base64 Encoder/Decoder | Pure JavaScript |
| URL Encoder/Decoder | Pure JavaScript |
| Hash Generator (MD5, SHA256) | Pure JavaScript |
| JSON Formatter & Validator | Pure JavaScript |
| Markdown to HTML Converter | Pure JavaScript |
| CSV to JSON Converter | Pure JavaScript |
| Text Diff Checker | Pure JavaScript |
| Gradient Generator | CSS output |
| Shadow Generator | CSS box-shadow output |
| Border Radius Visualizer | CSS output |
| Image Format Converter | Canvas API JPG/PNG/WebP |
| Word/Character Counter | Tambah reading time + SEO score |
| Lorem Ipsum Generator | Pure JavaScript |
| Rubik's Timer | Pure JavaScript, komunitas speedcubing aktif |
| Math App | Math.js library |
| Engineer Calculator | Math.js library |
| Voice Recorder | Web Audio API — angle privasi kuat |
| Notes | localStorage — encrypted, never leaves browser |
| HTML to PDF | Browser print API |
| Text to PDF | pdf-lib |
| UUID Generator | Pure JavaScript |
| Timestamp Converter | Pure JavaScript |
| Pixel to REM Converter | Pure JavaScript |

## 4.3 Kelompok Sedang (1-2 hari per tool)

| Tool | Catatan |
| --- | --- |
| Image Compressor | Canvas API + quality slider terukur/custom |
| Color Palette Extractor | Extract warna dari foto → langsung ke Design Token |
| Favicon Generator | Dari teks atau gambar, gunakan warna dari Design Token |
| OG Image Generator | Pretext library untuk text layout akurat di canvas |
| Audio Waveform Visualizer | Web Audio API |
| BPM Detector | Web Audio API |
| Video Thumbnail Extractor | Canvas API |
| Video Compressor | ffmpeg.wasm sudah terinstall, referensi Panda Video Resizer |
| PDF Merger | pdf-lib sudah terinstall |
| PDF Split | pdf-lib |
| PDF Compress | pdf-lib + terukur/custom |
| Image to PDF | pdf-lib |
| PDF to Image | Canvas API + pdf-lib |
| PDF Organizer | pdf-lib drag reorder pages |
| PDF Protection | pdf-lib password protection |
| PDF Unlocker | pdf-lib |
| Screen Recorder | MediaRecorder API — angle privasi kuat |
| Image Grid | Canvas API |
| CV Maker | HTML to PDF — privasi karena data tidak ke server |
| Batch Editing Images | Canvas API + preset system |
| Offline Thesaurus | Butuh database kata besar, download sekali |

## 4.4 Kelompok Kompleks (beberapa hari per tool)

| Tool | Catatan |
| --- | --- |
| Background Remover | ONNX AI model via WebAssembly |
| Image Watermark Adder | Canvas API + font rendering |
| PDF to DOCX Converter | Kompleks, butuh parsing mendalam |
| Screenshot to Mockup | Canvas API + device frame assets |
| Font Pairer | Google Fonts API atau font database lokal |
| File Checksum Verifier | Web Crypto API |
| Doc Scanner (kamera) | WebRTC + Canvas + perspective correction |
| Grammar Checker | Model AI ringan atau library lokal |
| Anki Card | localStorage + spaced repetition algorithm |

## 4.5 Tools Teknis Developer

| Tool | Catatan |
| --- | --- |
| CSS Minifier/Formatter | Pure JavaScript |
| JS Formatter/Beautifier | Pure JavaScript |
| Regex Tester | Pure JavaScript dengan real-time highlight |
| JWT Decoder | Pure JavaScript |
| YAML to JSON Converter | Pure JavaScript |
| XML Formatter & Validator | Pure JavaScript |
| Color Picker Multi-format | HEX/RGB/HSL/OKLCH output |
| HTML Entity Encoder/Decoder | Pure JavaScript |
| Cron Expression Generator | Pure JavaScript |
| AES Encrypt/Decrypt | Web Crypto API |
| RSA Key Generator | Web Crypto API |
| TOTP/2FA Code Generator | Web Crypto API |

## 4.6 Tools Yang Tidak Bisa Client-Side Murni

| Tool | Alasan |
| --- | --- |
| Compass | Butuh sensor hardware — tidak ada di semua laptop |
| Signal Strength | Butuh akses OS level, browser tidak bisa |
| Radio | Stream audio butuh URL server eksternal |
| Public Library | Konten buku butuh sumber legal dan hosting |

## 4.7 Tools Yang Perlu Pertimbangan Lebih

| Tool | Catatan |
| --- | --- |
| Sketchbook | Banyak kompetitor bagus seperti Excalidraw |
| Games/Puzzles | Cocok sebagai engagement tool, mekanisme game tidak bisa di-copyright |
| Kalkulator Pekerjaan | Perlu riset lebih lanjut definisi pastinya |
| Rubik's Timer | Niche tapi komunitas speedcubing sangat loyal |

## 4.8 Integrasi Antar Tools yang Direncanakan

- Color Palette Extractor → langsung ke Design Token Generator

- Image Compressor → terintegrasi dengan Metadata Remover

- QR Code Generator → menggunakan brand colors dari Design Token Generator

- Favicon Generator → menggunakan warna primary dari Design Token Generator

- OG Image Generator → menggunakan Pretext library (chenglou/pretext, MIT License, aman untuk commercial use)

# 5. Brand & Domain

## 5.1 Pertimbangan Nama Brand

| Nama | Status |
| --- | --- |
| CreatorKit | Nama saat ini — creatorkit.com sudah dipakai produk AI lain |
| Lokalkit | REKOMENDASI — lokalkit.com dan lokalkit.app tersedia |
| KreatorKit | Opsi dengan K — kurang jelas cara penulisannya |
| Purekit | Opsi alternatif — privasi dan kebersihan |
| Toolship | Opsi alternatif — modern tapi kurang spesifik |

## 5.2 Panduan Pembelian Domain

- Registrar yang direkomendasikan: Namecheap (bukan Sav.com yang terbukti bermasalah)

- Beli lokalkit.com dulu — sekitar $10-11/tahun di Namecheap

- Beli lokalkit.app sebagai pendamping — sekitar $14-16/tahun

- Setelah beli: aktifkan 2FA, domain lock, WHOIS privacy, auto-renewal

- Setup DNS ke Cloudflare untuk performa lebih baik — gratis

- Hosting tetap di Vercel — jangan pindah ke Namecheap hosting

## 5.3 Yang Perlu Diupdate Setelah Ganti Domain

- app/layout.tsx — metadataBase URL

- app/sitemap.ts — semua URL

- app/robots.ts — sitemap URL

- Vercel dashboard — tambahkan custom domain

- Google Search Console — daftar ulang dengan domain baru

- Semua referensi nama brand di landing page dan tools dashboard

# 6. Keputusan Desain & UX

- Pertahankan desain hitam putih selamanya — elegan, tidak overwhelming, cocok untuk banyak tools

- Warna aksen subtle hanya untuk status: hijau sukses, merah error, biru info

- Logo shield + three dots dipertahankan — melambangkan privasi + 3 tools

- Split panel layout responsive: desktop 2 kolom fixed height, mobile stack vertikal

- Shortcuts modal hidden di mobile (hidden md:flex) — keyboard shortcuts relevan hanya di desktop

- Deep linking per tool — saat promosi selalu share URL spesifik bukan URL utama

- Filter kategori di /tools saat mencapai 8-10 tools

- Search bar di /tools saat mencapai 15+ tools

- Tidak akan menggunakan Google AdSense — bertentangan dengan nilai privasi CreatorKit

# 7. Model Bisnis & Monetisasi

| Tier | Harga | Status |
| --- | --- | --- |
| Free | $0 | Aktif — semua tools, growth phase bulan 1-2 |
| Pro | $5/bulan | Rencana bulan 3 via Lemon Squeezy |
| Lifetime | $19 sekali | Rencana bulan 4 — cash injection |
| Donasi | Ko-fi (bebas) | Menunggu PayPal siap |
| Iklan | TIDAK ADA | Bertentangan dengan nilai privasi CreatorKit |

# 8. Library & Dependencies Penting

| Library | Fungsi & Status |
| --- | --- |
| exifr | Baca EXIF metadata — terinstall |
| jszip | ZIP + parsing Office docs — terinstall |
| pdf-lib | Baca & edit PDF — terinstall |
| music-metadata | Baca audio metadata — terinstall |
| @ffmpeg/ffmpeg + @ffmpeg/util | Audio removal via WASM — terinstall |
| @chenglou/pretext | Text layout akurat untuk canvas — BELUM, untuk OG Image Generator nanti |
| math.js | Kalkulator + engineer calculator — BELUM terinstall |
| lucide-react | Icons — terinstall |
| @vercel/analytics | Analytics production — terinstall |

# 9. Instruksi untuk Claude di Sesi Baru

Halo Claude! Ini handoff notes CreatorKit/Lokalkit Session 3. Semua konteks ada di dokumen ini.

## Yang wajib diketahui:

- Developer belum familiar coding — gunakan bahasa simpel, jelaskan posisi kode secara detail

- Semua proses HARUS client-side — tidak ada backend/server

- Modal $0 — semua libraries harus gratis

- Nama brand sedang dipertimbangkan berganti ke Lokalkit

- Kalau ada error: minta paste error message + full script file yang bermasalah

- Selalu test di localhost sebelum push ke Vercel

- Setelah npm/pnpm install baru: SELALU sync pnpm-lock.yaml sebelum push

## Catatan teknis penting:

- pnpm digunakan sebagai package manager untuk deployment Vercel — bukan npm

- ffmpeg.wasm diload lazy — hanya saat ada file audio diupload

- ShortcutsModal: HARUS pakai 'hidden md:flex' bukan hanya 'flex'

- Split panel: md:h-[calc(100vh-13rem)] untuk desktop

- FileDropzone menggunakan forwardRef untuk support uploadRef

- Domain: creatorkit-tools.vercel.app (creatorkit-murex redirect ke sini)

- Google Search Console: terverifikasi dengan file HTML di public/

## Prioritas pekerjaan berikutnya:

- 1. Beli domain lokalkit.com di Namecheap

- 2. Share ke Reddit r/IMadeThis, r/webdev, r/privacy

- 3. Build tools baru — mulai dari Password Generator (kelompok mudah)

- 4. Setup Ko-fi setelah PayPal siap

- 5. Pricing page + Lemon Squeezy bulan 3

CreatorKit / Lokalkit Handoff Notes  •  April 2026  •  Session 3  •  Dibuat dengan Claude